Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация   Октябрьского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.03.2011 г.                 	                       №  81                           р.п.  Каменоломни

О проведении мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории Октябрьского района

Руководствуясь ст. 7 Федерального закона № 7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», в целях  выполнения поручений Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области от 5 марта 2011г. о координации проводимых мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований и согласно п.8  ст.51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»:

1. Провести мероприятия по санитарной уборке и благоустройству территории Октябрьского района в два этапа:

первый этап  - до 1.05.2011г.;

второй  этап – до 1.10. 2011 года.

2. Утвердить план мероприятий  проведения работ по санитарной

уборке и благоустройству Октябрьского района (Приложение № 1).

3. Для координации проводимых мероприятий по благоустройству территорий района утвердить состав штаба  согласно Приложению № 2.

4. Согласно постановлению Главы администрации района от 18.01.2011г. № 7 «Об активизации работы с населением Октябрьского района», заместителям Главы администрации района и представителям, ответственным за работу с  населением оказывать содействие и проводить работу с администрациями поселений, организациями и жителями района в реализации мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий Октябрьского района.

5. Административной комиссии  района (Бессонов Г.В.) в течение проведения мероприятий   в Октябрьском районе, еженедельно с выездом в населенные пункты   рассматривать на административной комиссии, факты нарушения в сфере контроля и исполнения правил благоустройства населенных пунктов и санитарного порядка поселений. В соответствии с областным законом «Об административных правонарушениях…» принимать меры административного воздействия.

6. Отделу сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охране окружающей среды администрации района (Беликов А.И.) разработать и организовать исполнение мероприятий  по высадке зеленных насаждений (деревьев, кустарников), уборке лесополос, наведению санитарного порядка, благоустройства на предприятиях различных форм собственности, сельхозназначения в период проведения всех этапов. Обеспечить исполнение правил охраны зеленых насаждений всеми хозяйственными субъектами. Не допускать нарушения порядка выжигания сухих растений.

7. Управлению по организации и кадровой работе и местному самоуправлению (Бессарабов Н.Д.) совместно с ОВД Октябрьского района и главами муниципальных образований провести работы по ликвидации мест несанкционированной торговли. Организовать работы по санитарному порядку рынков и прилегающих территорий. Обеспечить устройство цветочных клумб, надлежащий вид ограждений, фасадов объектов торговли и магазинов.

8. Отделу архитектуры и сопровождения проектов, отделу инвестиций, отделу содействия и развития малого бизнеса (Протасов М.Н.) организовать работу по устранению нарушений правил размещения и содержания рекламы.

Содержание малых архитектурных форм и фасадов зданий привести в нормативное состояние совместно с руководителями прилегающих территорий и внешний вид объектов малого и среднего предпринимательства.

9. Комитету по управлению имуществом Октябрьского района (Киреева Н.А.) провести работу с землепользователями (собственники карьеров, пастбищ, земель сельхозназначения) по санитарной чистке арендуемых земель.

10. Штабу по организации контроля по санитарному порядку и благоустройству администрации района до 1 июня (до 1 сентября) 2011 года обеспечить выполнение мероприятий, провести контрольный объезд  территорий района   и подвести итоги проведения этапов. По результатам подведения итогов поощрить лучших и выявить отстающие  поселения, с целью проведения дальнейшей работы в части устранения недостатков.

11. Рекомендовать:

11.1.  Главам городского и сельских поселений организовать аналогичные штабы по проведению этапов  санитарной уборки и благоустройства на территории своих поселений с разработкой  мероприятий по их реализации.

11.2. Главам городского и сельских поселений привести в соответствие нормативные документы по вопросам благоустройства, с учетом последних изменений в жилищном и гражданском законодательстве.

11.3. Председателям штабов (Главам муниципальных образований) по организации  проведения этапов по санитарной уборке и благоустройству,  раз в неделю (по  пятницам) информировать в форме отчета  о ходе выполнения мероприятий отдел строительства, ремонта, ЖКХ .

11.4. Главам городского и сельских поселений  организовать проведение  конкурсов по благоустройству на: «Образцовый дом», «Лучший подъезд», «Лучшую улицу», «Лучший населенный пункт», «Лучшее предприятие»,  «Лучшее ТСЖ». Подвести итоги конкурсов к 1 июня и 1 сентября 2011г., с поощрением лучших. Результаты конкурсов осветить в средствах массовой информации.

11.5. Начальнику ГУП Октябрьское ДРСУ (Газанчян Н.Г.) привести в надлежащее санитарное состояние закрепленные автодороги, полосу отвода вдоль дорог, обочины и дорожные знаки, силовые брусья, остановочные павильоны.

11.6. Начальнику Шахтинского отделения дистанции пути Ростовского СКЖД    (Бронников С. Р.) привести в надлежащее санитарное состояние   переезды, очистить от мусора территорию в полосе отвода вдоль железнодорожного полотна.

11.7. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, владельцам домов индивидуальной застройки провести собственными силами санитарную уборку и работы по благоустройству закрепленных и прилегающих территорий, подходы, подъезды, фасады зданий и сооружений согласно Постановлениям Глав администраций городского и сельских поселений.

12. Главному редактору газеты «Сельский   вестник» (Ивасенко В.П.)  освещать в печати  ход проведения мероприятий по этапам  санитарного порядка и благоустройства Октябрьского района.

13.Директору МУП «Октябрьская ДКС» телевидение «Видетон» (Полумиенко О.И.) освещать на телевидении проведение мероприятий по этапам санитарного порядка и благоустройства Октябрьского района.

14.Отделу инвестиционного развития (Мурашко Г.В.), регулярно размещать информацию на официальном сайте администрации Октябрьского района  о выполнении мероприятий согласно данному распоряжению.

15. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы администрации района Зюзина И.Ю.

Глава

Октябрьского района			                         	         	Е.П.Луганцев

Приложение № 1 к распоряжению Октябрьского района № 81 от 11.03.2011 г.

ПЛАН

мероприятий  проведения этапов по санитарной уборке

и благоустройству территории Октябрьского района в 2011 г.

Ответственные: Главы городского и сельских поселений.

1. Организовать  и  провести субботники (весной –  1,8, 15 апреля и осенью – 2,9,16,23 сентября), мероприятия по благоустройству, озеленению территории, мемориальных и памятных мест, предприятий всех форм собственности и ликвидации несанкционированных свалок. Представить отчеты о результатах проведенных субботников (ответственные лица поселений) в отдел строительства, ремонта, ЖКХ администрации района.

1.1.В рамках областных дней санитарного порядка и благоустройства, провести субботники весной -25 марта и 22 апреля  2011г. Представить отчет о результатах проведения субботника в отдел строительства, ремонта, ЖКХ администрации района, для представления  в администрацию Ростовской области  (ответственные лица поселений)

1.2. Спланировать и провести мероприятия по санитарной уборке и благоустройству в 2 этапа.

Первый этап до 1 мая 2011г.

-организовать и провести «месячники» и дни благоустройства с широким привлечением общественности, работников предприятий и организаций всех форм собственности;

-провести сезонную уборку территорий населенных пунктов, садовых товариществ, предприятий и объектов жизнедеятельности от сорной растительности, мусора и твердых бытовых отходов;

- провести высадку и уход за зеленными насаждениями;

- обеспечить организацию и своевременное начало работ подрядчиками по благоустройству территорий, содержанию и эксплуатации дорог, систем уличного освещения, содержанию внутридворовых территорий, сбору и вывозу мусора, твердых бытовых и промышленных отходов;

- совместно с ГУ «28 отряд ФПС по Ростовской области организовать выполнение требований противопожарной безопасности при проведении работ по благоустройству;

- уполномоченным провести обходы и выявить факты нарушения правил благоустройства, с составлением соответствующих предписаний и протоколов;

- организовать обустройство клумб и цветников (в парках, скверах);

- обеспечить агитацию в период проведения мероприятий (СМИ, информационные бюллетени, сходы, реклама).

Второй этап до 1 октября 2011г.

1.3 .Завершить работы по строительству, (ремонту) дорог и тротуаров, внешних элементов благоустройства, в том числе: фасадов  домов, объектов  социального назначения в части своих полномочий;

1.4. Выполнить косметический ремонт исторических памятников, объектов малых архитектурных форм  (до 1.05.2010г.);

1.5. Подготовить и благоустроить места массового отдыха граждан (до 1.06.2011г.);

1.6. Установить указатели населенных пунктов. В случае необходимости - выполнить их ремонт;

1.7. Установить не достающие аншлаги и номерные знаки на домовладения.

Ответственные: Управление строительства, ремонта, ЖКХ,  МУ служба «Заказчика», Главы городского и сельских поселений:

2. Принять меры к ликвидации последствий работ связанных с ремонтом и строительством  инженерных коммуникаций в зимнее время, до 15.05.2011г.;

2.1  Привести в нормативное состояние, совместно с руководителями промышленных предприятий и предприятий ЖКХ, подведомственные им объекты.

Ответственные: Хозяйствующие субъекты: МП «ЖКХ», ООО «УЖКХ», МП «РСУ», ООО «Водоканал», МП Водоканал, ООО «Райэнерго», ООО «Коммунальщик», ООО «Мега», МП «Благоустроитель» совместно с Главами городского и сельских поселений.

3.Организовать сбор, вывоз и утилизацию, не допуская сжигания,
садово-парковых, бытовых отходов и мусора с несанкционированных свалок.

3.1.Ремонт водосточных труб;

3.2.Очистка опор освещения и фасадов зданий от объявлений;

3.3.Фрезирование пней и опиловка деревьев;

3.4.Благоустройство контейнерных площадок и урн;

Срок исполнения - до 22  апреля 2011 г. (1 октября).

Ответственные: начальник РОО Табаровец Е.В, гл. врач МУЗ ЦРБ Подройкина В.В, начальник отдела культуры Уманцева С.А., начальник УСЗН Курносова Л.В.

Срок исполнения - до 22 апреля  2011 г. (25 августа 2011г.).

4. Навести санитарный порядок на прилегающих (закрепленных) территориях (субботники):

4.1. Выполнить косметический ремонт в помещениях   (с приведением в соответствие фасадов ) зданий учебных заведений, лечебных учреждений, домов культуры, клубов, библиотек,  зданий соцзащиты;

4.2.Ремонт и окраску детских, спортивных площадок и малых архитектурных форм, ограждений;

4.3.Обустройству клумб на прилегающих территориях;

4.4.Произвести высадку декоративных кустарников и деревьев, обеспечив уход за зеленными насаждениями;

4.5.Обустройство новыми малыми архитектурными формами закрепленных территорий;

4.6. Организовать проведение конкурсов: «лучшее  (Школа, СДК,  ФАП и пр.),  в части благоустройства с подведением итогов.

Управляющий делами

администрации района					                   	Т. Шишкина

Приложение №2

к распоряжению

Октябрьского района

№ 81 от  11.03. 2011г.

СОСТАВ

штаба по проведению этапов по санитарной уборке

и благоустройству Октябрьского района в 2011 г.

Зюзин И.Ю.                Первый заместитель Главы Администрации района,

начальник   управления строительства, ремонта, ЖКХ

председатель комиссии;

Басакевич С.В.           Заместитель начальника управления-

начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ

заместитель председателя комиссии;

Решетник С.В.            Главный специалист по соц.сфере отдела

строительства, ремонта, ЖКХ секретарь комиссии;

Члены рабочей комиссии:

Грецев Ю.В.                Начальник территориального отдела,

управления Роспотребнадзора по г. Шахты,

Усть-Донецкому,  Октябрьскому (с) району

(по согласованию);

Цыркунов С.Н.           Начальник Октябрьского ОВД  (по согласованию );

Григоренко А.И.        Начальник ГИБДД Октябрьского района ( по согласова-

ванию);

Панков Л.И.                Заместитель начальника  ГУ «28 отряд ФПС

по Ростовской области»  (по согласованию);

Ишин В. И.                 Вед. Специалист отдела лесного и пожарного надзора

Управления «Россельхознадзор» по РО;

Киреева Н. А.             Председатель комитета по управлению имуществом;

Бондаренко Р.Г.          Начальник МУ  « Служба  Заказчика»;

Цыганкова А.С.          Ведущий специалист по охране окружающей среды;

Ивасенко В.П.             Главный редактор газеты «Сельский Вестник»;

Управляющий делами

Администрации района                                                                      Т.Шишкина