Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

28.02.2017                                       № 144  	                          р. п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет на 2014-2018 года» по результатам работы за 2016 год

В соответствии с пунктом 2 раздела 7 приложения к постановлению Администрации Октябрьского района от 19.09.2015  №613 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет на 2014-2018 года» по результатам работы за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района БессарабоваН.Д.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

##### И.О. Главы Администрации

##### Октябрьского района	                                                	Н.Д. Бессарабов

# Приложение

# к постановлению

# Администрации

# Октябрьского района

# от 28.02.2017 №  144

## ОТЧЕТ

## ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## «ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ НА 2014 - 2018 ГОДЫ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Результат реализации (краткое описание) за I полугодие 2016 | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие информационных технологий» | Администрация Октябрьского района | Обеспечение реализации мероприятий по защите информации; внедрение информационных систем по отдельным отраслевым направлениям; | 11.01.16 | 30.12.16 | 515,1 | 515,1 | 515,1 | 515,1 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности информационной системы «07.Образование» | Отдел образования Октябрьского района | Обеспечена деятельность информационной системы "07.Образование" в сфере дошкольного образования | 11.01.16 | 30.12.16 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
| 1.2 | Оплата услуг по внедрению АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | Отдел образования Октябрьского района | Обеспечена деятельность АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | 11.01.16 | 30.12.16 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 1.3 | Оплата услуг доступа к сети Интернет учреждений в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | Отдел культуры Октябрьского района | Обеспечен доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 11.01.16 | 30.12.16 | 117,7 | 117,7 | 117,7 | 117,7 |
| 1.4 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Октябрьского района в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | Отдел культуры Октябрьского района | Развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | 11.01.16 | 30.12.16 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 |
| 1.5 | Выделенный канал связи VipNeT | Отдел ЗАГС | Повышение уровня защиты информации | 11.01.16 | 30.12.16 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 2 | Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | МФЦ Октябрьского района | Обеспечение технологической возможности использования межведомственного электронного документооборота | 11.01.16 | 30.12.16 | 17295,5 | 17295,5 | 17142,5 | 17142,5 |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МФЦ Октябрьского района в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | МФЦ Октябрьского района | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, значительно сократить количество посещений органов исполнительной власти, путем расширения филиальной сети МФЦ на территории Октябрьского района | 11.01.16 | 30.12.16 | 17 103,2 | 17 103,2 | 17103,2 | 17103,2 |
| 2.2 | Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» (субсидии автономным учреждениям на иные цели) | МФЦ Октябрьского района | Предоставление государственных и муниципальных услуг населению в любом МФЦ области вне зависимости от места регистрации заявителя (принцип экстерриториальности) | 11.01.16 | 30.12.16 | 72,5 | 72,5 | 19,4 | 19,4 |
| 2.3 | Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» (субсидии автономным учреждениям) | МФЦ Октябрьского района | Предоставление областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | 11.01.16 | 30.12.16 | 119,8 | 119,8 | 19,9 | 19,9 |

##### Управляющий делами

# Администрации Октябрьского  района                                                                                                                        Н.Н. Савченко

# Text boxes

Постановление вносит

отдел информатизации

Администрации Октябрьского района