ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Октябрьского района»  за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  |  | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю. | Улучшение технического состояния автомобильных дорог | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 140 425,9 | 139 949,9 | 81 956,6 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Платежные поручения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю. | Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на ремонт | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Платежные поручения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю. | Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на капитальный ремонт | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю. | Платежные поручения | X | X | X | X | X | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт автодороги по ул. Победы Революции в х. Ильичевка Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю. | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципально-го значения, не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности ав-томобильных дорог общего пользования регионального зна-чения | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт автодороги по ул. Революционная в ст.Кривянская Кривянского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципально-го значения, не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности ав-томобильных дорог общего пользования регионального зна-чения | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Платежные поручения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на строительство (реконструкцию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Платежные поручения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | - |
|  | Мероприятие 1.6.1 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "г. Новошахтинск-х.Новопавловка-х. Калиновка" | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципально-го значения, не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального зна-чения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Платежные поручения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Осна-щение средствами фото- и ви-деофиксации на автомобильных дорогах местного значения. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Привлечение води-телей к админи-стративной ответ-ственности за нарушение ПДД, таких как превы-шение скоростного режима, выезд на встречную полосу, игнорирование дорожных знаков и пешеходов, а также предотвращения повторных нару-шений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Контрольное событие муници-пальной программы 2.1. Установ-ка камер фото-и видеофиксации | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Снижение уровня нарушений ПДД | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Изго-товление информационно - пропагандистского материала для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района. | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю. | Повышение уровня просвещенности населения в части безопасности до-рожного движения на территории Ок-тябрьского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Контрольное событие муници-пальной программы 2.2. Изготов-ление и распространение инфор-мационных листовок | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Не менее 500 ли-стовок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Акты выполненных работ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений светоотражающими макетами пешеходов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | повышение качества и надежности предоставления услуг населению по теплоснабжению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Оборудование макетами 2 пешеходных переходов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.5. Проведение семинаров и круглых столов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Организация не менее 4 мерприятий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте» |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю. | Повышение эффективности контроля и координации деятельности транспортных предприятий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Обеспечение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Обеспечение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Приобретение новых единиц подвижного состава используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2. Закупка транспортных средств | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.3. Комиссионный осмотр транспортных средвств | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Основное мероприятие 3.4. Мониторинг потребности в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Своевременное выявление потребности у населения в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.4. Осуществление мониторинга, проведение расчета рентабельности | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Организация новых маршрутов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Основное мероприятие 3.5. Организация и формирование новых, постоянно действующих, межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Увеличение уровня пассажирооборота на транспортных перевозках |  |  | X | X | X |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.5. Формирование новых маршрутов на основании выявленной потребности | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю | Организация новых маршрутов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 140 425,9 | 139 949,9 | 81956,6 | - |
|  |  | Отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского райо-на | X | X | X | 120 983,5 | 120 507,5 | 70 906,5 | - |
|  |  | МКУ «ДС и ЖКХ» | X | X | X | 19 442,4 | 19 442,4 | 11 050,1 | - |